TP1 Font End TTADS
Integrantes:

- Paoloni, Franco
- Rueda, Juan
- Fabio, Guido

Reuniones de Avance

Fecha	Tareas completadas	Blockers	Tareas a realizar	Acciones Correctivas
15-08-2018	Creación del repositorio. Elección de la API.	-	Definir los requerimientos de la aplicación	-
16-08-2018	Crear el proyecto y realizar el componente que liste las ciudades de la región	-	Inicio buscador	-
22-08-2018	Inicio buscador		Segunda parte buscador. / Routing	-
26-08-2018	Segunda parte buscador	Routing	Triggers.	Consultar al profesor
05-09-2018	Routing	Triggers	Agregar detalles	Consultar al profesor
10-09-2018	Detalles	Triggers( post)	-	Consultar al profesor
13-08-2018	Triggers	-	Estilo	-
14-08-2018	Estilo	-	-	-